# Checklist de Ajustes QA

Fluxo principal de compra e pós-venda | 28/05/2026

Documento de acompanhamento baseado em docs/plano-ajustes-qa-2026-05-28.md.

Legenda: itens concluídos usam apenas o ícone de check; itens pendentes usam quadrado vazio.

# Resumo executivo

✓  Etapa 1 concluída: textos, labels e pequenos ajustes de UI.

✓  Etapa 1 validada com testes de funcionalidade, suíte completa PHPUnit e Playwright.

□  Etapa 2 pendente: busca, checkout e estados visuais.

□  Etapa 3 pendente: checkout e dados de passageiro.

□  Etapa 4 pendente: painel operacional essencial.

□  Etapa 5 pendente: e-mails e autenticação.

# Etapa 1 - Textos, labels e pequenos ajustes de UI

Objetivo: corrigir comunicação e elementos visuais sem alterar regras profundas.

## Implementação

✓  Trocar texto exibido ao clicar em "Comprar" na busca para "Revalidando preço e disponibilidade".

✓  Remover link ou texto "Ver política completa" da tela de política de cancelamento e resumo no checkout.

✓  Remover cores das labels IDA e VOLTA em telas de checkout, pedido, acompanhamento, painel e e-mails.

✓  Remover cores das labels IDA e VOLTA no calendário da busca.

✓  Adicionar asteriscos aos campos obrigatórios do checkout.

✓  Ajustar status de pagamento para cartão em análise:

✓  Exibir "Pagamento em análise".

✓  Não exibir "Aguardando pagamento" para cartão em análise.

✓  Ajustar e-mail de status para cartão em análise.

✓  Ajustar acompanhamento do pedido para cartão em análise.

✓  Ajustar área do cliente para cartão em análise.

✓  Ajustar painel para cartão em análise.

✓  Adicionar botão "Ir para o pedido" na tela do ticket do cliente.

✓  Adicionar ação "Ir para o pedido" na tela de ticket do painel.

## Testes e validações

✓  Teste de funcionalidade para renderização da busca e copy de revalidação.

✓  Teste de funcionalidade para labels neutras no calendário da busca.

✓  Teste de funcionalidade para política de cancelamento sem "Ver política completa".

✓  Teste de funcionalidade para checkout com labels neutras e campos obrigatórios com asterisco.

✓  Teste de funcionalidade para fluxo de cartão em análise sem botão de verificação manual de pagamento.

✓  Teste de funcionalidade para área do cliente exibindo "Pagamento em análise".

✓  Teste de funcionalidade para ticket exibindo botão "Ir para o pedido".

✓  Teste Feature/Filament para ação "Ir para o pedido" no painel.

✓  Teste de funcionalidade de e-mail com status "Pagamento em análise" e labels IDA/VOLTA neutras.

✓  Playwright validando calendário com labels neutras.

✓  Playwright validando checkout com asteriscos e política resumida sem link.

## Evidências da etapa 1

✓  Formatação executada:

✓  Suíte completa PHPUnit executada:

•  Resultado: 263 tests, 1819 assertions

✓  Playwright executado:

•  Resultado: 2 passed

# Etapa 2 - Busca, checkout e estados visuais

Objetivo: corrigir navegação e deixar o fluxo visual mais claro.

## Implementação

□  Corrigir bug ao voltar na busca.

□  Adicionar skeleton de carregamento até trazer os primeiros resultados na busca.

□  Adicionar ícones de avião de ida e volta acima do horário no checkout.

□  Ajustar componentes de status para preencher com check as etapas já concluídas.

□  Separar visualmente os estados "Pagamento confirmado" e "Aguardando emissão".

□  Implementar validação ou modal de expiração da pesquisa conforme referência visual.

## Testes e validações

□  Testes de funcionalidade para estados de pedido, stepper, status e expiração.

□  Playwright para voltar da busca e validar consistência de filtros e resultados.

□  Playwright para skeleton antes dos primeiros resultados.

□  Playwright para ícones de ida e volta no checkout.

□  Playwright para stepper com checks em pedido avançado.

□  Playwright para checkout com pesquisa expirada e modal.

# Etapa 3 - Checkout e dados de passageiro

Objetivo: corrigir dados obrigatórios e cenários comuns de passageiro sem abrir dependências externas.

## Implementação

□  Telefone com DDI.

□  Máscara universal de telefone.

□  Aceitar telefones brasileiros antigos com 8 dígitos.

□  Aceitar formatos internacionais de telefone.

□  Passageiro estrangeiro deve informar passaporte no checkout em vez de CPF.

□  Sexo deve ser exibido e tratado como obrigatório no checkout.

□  Nacionalidade deve listar opções reais e não permitir "Outro".

□  Alertar que menores de 16 anos não podem viajar desacompanhados ou sem autorização expressa dos responsáveis legais.

□  Validar regra base de passageiro sozinho: menor de 12 anos não deve seguir sozinho.

## Testes e validações

□  Testes unitários e de funcionalidade para validações de StoreOrderPassengersRequest.

□  Teste com passageiro brasileiro e CPF.

□  Teste com passageiro estrangeiro e passaporte.

□  Teste com menor de 12 anos.

□  Teste com menor de 16 anos.

□  Teste com adulto.

□  Testes de persistência de documento ou passaporte no pedido.

□  Playwright para checkout com passageiro brasileiro e CPF.

□  Playwright para checkout com estrangeiro e passaporte.

□  Playwright para checkout com telefone internacional.

□  Playwright para menor desacompanhado com alerta ou bloqueio esperado.

# Etapa 4 - Painel operacional essencial

Objetivo: melhorar operação sem criar módulos novos grandes.

## Implementação

□  Criar área de alertas no painel.

□  Tickets prioritários devem aparecer no topo do painel de atendimento.

□  Mostrar badges no menu para cada interação pendente.

□  O botão de cancelamento deve ficar disponível somente via ticket ou para admin full.

□  Registrar logs de todas as ações feitas no painel com usuário responsável.

□  Implementar validação de LOC na emissão.

## Testes e validações

□  Teste Feature/Filament para área de alertas e estados vazios.

□  Teste Feature/Filament para ordenação de tickets prioritários.

□  Teste Feature/Filament para badges e contadores de pendências.

□  Teste Feature/Filament para permissões de cancelamento por perfil.

□  Teste Feature/Filament para criação de logs com usuário responsável.

□  Teste Feature/Filament para validação de LOC.

□  Playwright acessando painel com usuário admin e emissor.

□  Playwright validando área de alertas.

□  Playwright validando ticket prioritário no topo.

□  Playwright validando badge no menu.

□  Playwright validando ação de cancelamento visível ou invisível por perfil.

# Etapa 5 - E-mails e autenticação

Objetivo: padronizar comunicações transacionais e melhorar acesso do cliente sem senha.

## Implementação

□  Revisar e padronizar todos os e-mails transacionais.

□  Padronizar e-mail de redefinição de senha.

□  Padronizar e-mails de cadastro.

□  Padronizar e-mails de pedido.

□  Padronizar e-mails de pagamento.

□  Padronizar e-mails de atendimento.

□  Padronizar e-mails de pós-venda.

□  Implementar autenticação sem senha com código por e-mail.

## Testes e validações

□  Testes de funcionalidade para envio e conteúdo dos e-mails transacionais.

□  Teste de autenticação sem senha com código válido.

□  Teste de autenticação sem senha com código expirado.

□  Teste de autenticação sem senha com código inválido.

□  Teste de reenvio de código.

□  Teste de rate limit para evitar abuso.

□  Playwright para fluxo de redefinição de senha visualmente padronizado.

□  Playwright para login sem senha usando código fake em ambiente de teste.

□  Playwright para mensagens de erro e sucesso no login sem senha.

# Backlog separado

Itens fora do plano enxuto por exigirem decisão externa, jurídica, feature maior ou integração e automação própria.

## Decisões externas ou jurídicas

□  Enviar política de cancelamento para o jurídico antes de congelar texto final.

□  Verificar taxa de estorno com a AppMax.

□  Definir se o calendário deve mostrar valor direto ou apenas barrinhas coloridas.

□  Validar regras de idade mínima por companhia.

## Features grandes de produto

□  Radar de ofertas.

□  Colocar banners.

□  Criar CMS para inclusão de banners.

□  Ofertar bagagem no checkout.

□  Ofertar seguro no checkout.

## Integrações e automações externas

□  Criar cron para verificar pagamentos a cada X minutos.

□  Alterar botão "Confirmar pagamento" para consultar o gateway de fato.

□  Crawler de comparação de preço.

□  Implementar cron para verificar alteração de passagem.

□  Implementar regra operacional de estorno AppMax depois da validação da taxa.